ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

АЗИМУТ МЕДЛАЙН

РАБОЧИЙ ОФФЕР И ЧЕК-ЛИСТ ЗАПУСКА

Сайт, CRM-контур, Telegram и пилот AI-ассистента для внутренних встреч

Для: Натальи, руководителя центра «Азимут Медлайн»

Подготовил: Сергей Бежаев, AI / Digital / Marketing

Дата: 19 июня 2026 года

Статус: Рабочая версия для обсуждения и определения объёма следующего этапа

Предлагаю двигаться в двух связанных контурах: сначала без задержек довести сайт до запуска, а параллельно провести короткую диагностику цифровой инфраструктуры клиники и подготовить безопасный пилот AI-ассистента для внутренних рабочих встреч.

+7 (999) 996-22-06  •  lecmedea@gmail.com  •  Telegram: @notoruis

# 1. Кратко о предложении

Задача проекта — не просто опубликовать сайт, а связать его с реальными рабочими процессами клиники: приёмом обращений, распределением заявок, коммуникацией с пациентами, внутренними задачами команды, аналитикой и дальнейшей автоматизацией. Сайт становится входной точкой цифровой системы, а не отдельной витриной.

## Предлагаемый результат

Готовый к публикации многостраничный сайт клиники на собственном домене с корректной мобильной версией, формами, аналитикой и понятным маршрутом обращения.

Карта цифровой архитектуры: сайт, домен, почта, Битрикс24, телефония, Telegram, сервисы записи, платежи, аналитика и ответственные сотрудники.

Пилот AI-ассистента для внутренних встреч: протокол, решения, задачи, ответственные, сроки, персональные списки дел и контроль подготовки к следующему созвону.

План дальнейших интеграций и автоматизации с оценкой приоритета, сложности, рисков и ожидаемого эффекта.

При необходимости — развитие Telegram-бота, контентной системы и маркетингового контура клиники отдельными модулями.

## Принцип работы

Сначала — минимально необходимый и безопасный запуск. Затем — короткие пилоты на реальных процессах. Только после подтверждения пользы масштабируем автоматизацию и интеграции.

# 2. Состав работ

## 2.1. Базовый контур: запуск сайта

Работы по сайту продолжаются в рамках уже начатого проекта и внесённой предоплаты. На этапе запуска предлагаю закрыть следующие блоки:

Финальная структура разделов, услуг, направлений, врачей, цен, блога, контактов и юридических документов.

Замена презентационных материалов на согласованные тексты, фотографии, сведения о специалистах, реквизиты, лицензии и сертификаты.

Подключение домена и DNS безопасным способом: совместная настройка на созвоне, делегированный доступ или точечная передача DNS-записей.

Настройка форм записи и маршрута заявок: кто получает обращение, в какой системе оно фиксируется, кто и в какой срок отвечает.

Подключение аналитики и событий: отправка формы, клик по телефону, переход в Telegram, запись на консультацию.

Проверка адаптивности, скорости загрузки, ссылок, изображений, аудио, базовой доступности и поведения сайта на основных устройствах.

Публикация, контроль после запуска и короткая инструкция по дальнейшему обновлению контента.

## 2.2. Диагностика цифровой инфраструктуры

До сложных интеграций нужна одна рабочая встреча с руководителем и ответственными сотрудниками. На ней фиксируем не названия сервисов сами по себе, а реальные процессы и точки передачи данных.

Какие каналы приводят обращения: сайт, телефон, мессенджеры, рекомендации, реклама, агрегаторы.

Где создаётся карточка обращения и как она проходит путь до записи, оплаты, визита и повторного контакта.

Как устроены Битрикс24, телефония, рабочие чаты, почта, календарь, сервис онлайн-консультаций и внутренняя постановка задач.

Какие данные действительно нужны сотрудникам, кто имеет к ним доступ и сколько времени они должны храниться.

Где возникают потери: неотвеченные заявки, дублирование, ручной перенос данных, забытые договорённости, отсутствие контроля сроков.

## 2.3. Пилот AI-ассистента для внутренних встреч

Идея из голосового сообщения предлагается как отдельный пилот для административных и проектных встреч клиники. На первом этапе система не подключается к консультациям с пациентами и не обрабатывает клинические данные.

### Как будет выглядеть сценарий

Команда проводит встречу в привычном сервисе: Zoom, Яндекс Телемост или другом согласованном инструменте.

После встречи система получает запись или расшифровку и формирует единый протокол.

AI выделяет решения, задачи, ответственных, сроки, зависимости, нерешённые вопросы и пункты к следующей встрече.

Каждый участник получает персональный список задач; руководитель — общий реестр и статус выполнения.

После ручного подтверждения задачи могут передаваться в Битрикс24, календарь, Telegram или другой выбранный рабочий инструмент.

Перед следующим созвоном система готовит краткую сводку: что выполнено, что просрочено, какие вопросы требуют решения.

### MVP пилота

Один выбранный формат входа: готовая расшифровка или запись из одного сервиса.

Шаблон протокола встречи в фирменном формате клиники.

Реестр задач: задача, ответственный, срок, приоритет, источник и статус.

Персональные документы или сообщения для участников.

Обязательное подтверждение человеком перед отправкой задач и уведомлений.

Тест на 2–4 внутренних встречах и корректировка правил по реальным результатам.

### Что не входит в пилот без отдельного согласования

Автоматическая обработка бесед с пациентами, медицинских заключений и иной чувствительной клинической информации.

Автоматическая постановка диагнозов, медицинские рекомендации или принятие кадровых и управленческих решений без человека.

Глубокая интеграция со всеми системами сразу: сначала проверяется полезность процесса на ограниченном контуре.

## 2.4. Telegram-бот и сервисные сценарии

Существующий демонстрационный бот можно использовать как основу и пересобрать под актуальный бренд. Возможные функции внедряются поэтапно:

Выбор направления помощи и формата консультации без медицинской диагностики в боте.

Ответы на организационные вопросы: режим работы, адрес, стоимость, документы, способы связи.

Передача заявки администратору или в CRM с фиксацией источника.

Напоминания о записи, запрос обратной связи и выдача согласованных материалов.

Сервисный канал для партнёров или родственников — только после определения правил и ответственных.

## 2.5. Контент и маркетинг как следующий модуль

После стабилизации сайта можно выстроить регулярную контентную систему, связанную с услугами клиники и реальными вопросами аудитории:

Контент-матрица: экспертные, репутационные, сервисные, образовательные и конверсионные материалы.

Редакционный календарь для блога, Telegram и других выбранных площадок.

AI-поддержка черновиков, визуалов и адаптаций при обязательной проверке профильным специалистом клиники.

Связка контента с заявками и аналитикой: измеряем переходы, обращения, записи и полезность тем.

# 3. Предлагаемая архитектура

Каналы обращения и рабочие встречи → сайт / телефон / Telegram / видеосвязь → CRM и реестр задач → ответственные сотрудники → аналитика и контроль. AI помогает структурировать информацию, но не заменяет управленческое и медицинское решение.

| Слой | Что входит | Результат |
| --- | --- | --- |
| Входные каналы | Сайт, телефон, Telegram, почта, реклама, партнёры, видеовстречи | Единые правила фиксации источника и обращения |
| Операционный центр | Битрикс24 или согласованная CRM, календарь, задачи | Карточка обращения, ответственный, срок и статус |
| AI-слой | Расшифровка, протоколы, классификация, напоминания, черновики | Только в согласованных сценариях и с подтверждением человека |
| Данные и доступ | Роли, журналирование, резервные копии, сроки хранения | Минимально необходимый доступ и отдельные служебные аккаунты |
| Аналитика | Источники, конверсии, время ответа, загрузка, контент | Понятные показатели для управленческих решений |

# 4. Этапы и предварительные сроки

Сроки ниже являются ориентировочными. Финальный календарь зависит от готовности материалов, доступов и решений со стороны клиники.

| Этап | Ориентир | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0. Старт | 1–2 рабочих дня | Ответственные, каналы связи, список решений, порядок доступа |
| 1. Диагностика | 3–5 рабочих дней | Карта систем, процессов, рисков и приоритетов |
| 2. Подготовка сайта к запуску | 1–3 недели | Контент, домен, формы, аналитика, тестирование и публикация |
| 3. AI-пилот встреч | 2–3 недели | MVP на 2–4 внутренних встречах и отчёт по результату |
| 4. Интеграции | 2–4 недели на модуль | Связка с CRM, задачами, Telegram или календарём |
| 5. Развитие | По согласованному циклу | Контент, аналитика, автоматизация и улучшения |

# 5. Роли и ответственность

| Участник | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Наталья / руководитель | Приоритеты, финальные решения, назначение ответственных, согласование правил доступа и данных |
| Координатор от клиники | Сбор материалов, оперативные ответы, организация тестирования, сведение комментариев команды |
| Сергей Бежаев | Архитектура, проектное ведение, сайт, прототипирование, постановка интеграций, AI-пилот, контроль качества и отчётность |
| Профильные специалисты | Проверка медицинского и экспертного контента, терминологии и корректности пользовательских сценариев |
| Внешние подрядчики | Битрикс24, телефония, хостинг и иные системы — по необходимости и в согласованном объёме |

# 6. Коммерческий формат

Работа по сайту продолжается в рамках действующих договорённостей и полученной предоплаты.

Диагностика цифровой инфраструктуры, AI-ассистент, Telegram-бот, CRM-интеграции и контентное сопровождение оформляются как дополнительные модули после определения границ. Для каждого модуля готовится отдельная смета, где фиксируются результат, состав работ, сроки, стоимость, ограничения и критерии приёмки.

## Возможные модели

Фиксированный этап — для диагностики, конкретной интеграции или запуска определённого модуля.

Пилот — ограниченная версия решения с измерением пользы до масштабирования.

Ежемесячное сопровождение — развитие сайта, аналитика, контент и небольшие улучшения по согласованному приоритету.

Принцип: не включать в смету сложные интеграции до проверки доступов, API, тарифов сервисов и реального рабочего процесса.

# 7. Критерии результата

## Для сайта

Сайт открывается на согласованном домене, корректно работает на мобильных и десктопных устройствах.

Все обязательные страницы, формы, контакты, юридические документы и материалы клиники опубликованы и согласованы.

Заявка доходит до назначенного сотрудника или CRM, источник обращения фиксируется.

Подключены согласованные события аналитики; отсутствуют битые ссылки и локальные пути.

## Для AI-пилота

После встречи формируется понятный протокол и список решений.

Для каждой задачи указаны ответственный и срок либо система явно отмечает, что они не определены.

Участники могут быстро исправить результат перед отправкой; изменения учитываются в правилах следующего запуска.

По итогам пилота измеряется время подготовки протокола, количество ручных исправлений и доля задач, получивших владельца и срок.

# 8. Безопасность и конфиденциальность

Не передавать основные пароли в мессенджерах; использовать совместную настройку, делегированный доступ или отдельный временный аккаунт.

Включить двухфакторную аутентификацию и заранее определить владельца каждого аккаунта.

Выдавать только необходимый уровень прав и отзывать временный доступ после завершения этапа.

До записи встреч определить правила уведомления участников, место хранения, срок хранения и порядок удаления записей и расшифровок.

На первом пилоте использовать только внутренние организационные встречи без данных пациентов.

Перед обработкой медицинской или иной чувствительной информации отдельно согласовать правовую модель, договоры с сервисами и требования клиники с профильным юристом.

AI-выводы являются черновиком: протокол, задачи, тексты и ответы подтверждаются ответственным сотрудником.

# 9. Почему этот проект могу вести я

Моя роль в проекте — соединить маркетинг, продуктовую логику, сайт, контент, AI-инструменты и операционное управление. Это позволяет обсуждать с командой клиники результат бизнеса, а не перекладывать коммуникацию между несколькими несвязанными подрядчиками.

| Компетенция | Практическое подтверждение |
| --- | --- |
| Сайты и digital-продукты | Структура, UX-логика, тексты, HTML/CSS/JS, GitHub Pages, адаптивность и интеграционные задачи |
| Прикладная автоматизация | Собственная программа анализа Telegram-чатов: договорённости, задачи, напоминания и Excel-реестр с дедлайнами |
| Управление проектами | Экосистемы, команды, KPI, подрядчики, базы данных, отчётность и до 15 оригинальных единиц контента в день |
| AI и контент | Генеративный продакшн, AI-инфлюенсеры, сценарии, визуалы, локализация и AI coding |
| Подтверждённые результаты | 30 000 регистраций на RUKAMI, 2+ млн охвата «Магнит × Эрмитаж», 38% ER в проекте Yams |

# 10. Чек-лист для Натальи и команды

Для старта не нужно собирать всё сразу. Сначала достаточно закрыть пункты с приоритетом A; остальные материалы можно готовить параллельно.

## 10.1. Решения на ближайшие 1–2 дня

|  | Приоритет | Что подготовить / решить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | A | Назначить одного координатора проекта со стороны клиники и резервного участника. |
| ☐ | A | Подтвердить актуальное название бренда, написание и формат использования логотипа. |
| ☐ | A | Согласовать дату технической встречи на 60–90 минут и список участников. |
| ☐ | A | Определить владельца домена и удобный формат настройки DNS. |
| ☐ | A | Подтвердить приоритет: сначала запуск сайта, затем AI-пилот и интеграции отдельными этапами. |
| ☐ | B | Выбрать канал оперативной коммуникации и формат согласования материалов. |

## 10.2. Материалы для сайта

|  | Приоритет | Что подготовить / решить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | A | Карточка организации: полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический и фактический адрес, контакты. |
| ☐ | A | Актуальные телефон, e-mail, Telegram, режим работы и маршрут обработки заявок. |
| ☐ | A | Финальный перечень услуг, форматов помощи и цен либо правило публикации стоимости. |
| ☐ | A | Список врачей и сотрудников: ФИО, должность, образование, специализация, стаж, фото и согласие на публикацию. |
| ☐ | A | Лицензии, сертификаты и другие документы, которые должны быть размещены на сайте. |
| ☐ | A | Утверждённые сведения о директоре Наталье и фотография для раздела команды. |
| ☐ | B | Фотографии клиники, кабинетов, входа, команды и деталей пространства в исходном качестве. |
| ☐ | B | Отзывы, кейсы и ответы на частые организационные вопросы, разрешённые к публикации. |
| ☐ | B | Тексты или тезисы о подходе клиники, ценностях, направлениях и отличиях от конкурентов. |

## 10.3. Домен, доступы и публикация

|  | Приоритет | Что подготовить / решить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | A | Название регистратора домена и аккаунт владельца; пароль заранее не отправлять. |
| ☐ | A | Выбрать безопасный вариант: совместная настройка на созвоне, делегированный доступ или точечные DNS-записи. |
| ☐ | A | Проверить, включена ли двухфакторная аутентификация у регистратора и кто имеет резервный доступ. |
| ☐ | A | Определить, где должна работать корпоративная почта и какие адреса нужны. |
| ☐ | B | Доступ к аналитике или решение о создании новых аккаунтов Яндекс Метрики и других систем. |
| ☐ | B | Список сотрудников, которые могут получать заявки и отчёты сайта. |

## 10.4. CRM и операционные процессы

|  | Приоритет | Что подготовить / решить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | A | Тариф и текущий администратор Битрикс24; можно начать с демонстрации экрана без передачи полного доступа. |
| ☐ | A | Показать текущую воронку: новое обращение → контакт → запись → визит → повторный контакт. |
| ☐ | A | Определить норматив времени ответа и ответственных по каждому каналу. |
| ☐ | B | Список телефонии, мессенджеров, календарей, сервисов записи, оплаты и видеоконсультаций. |
| ☐ | B | Перечень ручных операций, которые чаще всего отнимают время или приводят к потерям. |
| ☐ | B | Какие отчёты нужны руководителю ежедневно, еженедельно и ежемесячно. |

## 10.5. Подготовка AI-пилота встреч

|  | Приоритет | Что подготовить / решить |
| --- | --- | --- |
| ☐ | A | Выбрать 2–4 внутренние административные встречи без данных пациентов. |
| ☐ | A | Определить используемую платформу и возможность получить запись или расшифровку. |
| ☐ | A | Утвердить шаблон результата: протокол, решения, задачи, ответственные, сроки и вопросы. |
| ☐ | A | Выбрать, куда сначала отправлять результат: документ, Telegram, e-mail или тестовый реестр. |
| ☐ | A | Назначить человека, который подтверждает задачи перед рассылкой. |
| ☐ | B | Собрать примеры текущих протоколов, списков задач и типовых формулировок команды. |
| ☐ | B | Согласовать правила уведомления участников, хранения и удаления записей/расшифровок. |
| ☐ | B | После пилота решить, нужна ли интеграция с Битрикс24, календарём или рабочими чатами. |

# 11. Повестка технической встречи

| Время | Блок | Что фиксируем |
| --- | --- | --- |
| 10 минут | Цели бизнеса и приоритет запуска | Что должно заработать первым и какие проблемы наиболее дорогие |
| 20 минут | Текущий цифровой контур | Сайт, Битрикс24, телефония, чаты, запись, оплата, аналитика |
| 15 минут | Сайт и материалы | Контент, врачи, услуги, документы, формы, домен и ответственные |
| 20 минут | AI-ассистент встреч | Сценарий пилота, формат результата, участники, ограничения |
| 10 минут | Доступ и безопасность | Роли, 2FA, временные доступы, хранение и удаление данных |
| 10 минут | Решения и следующий шаг | Календарь, владельцы задач и пакет материалов первой очереди |

## Результат встречи

Согласованная карта систем и процессов клиники.

Список решений, доступов и материалов с ответственными и сроками.

План публикации сайта и список блокирующих вопросов.

Техническое задание на ограниченный AI-пилот.

Основание для отдельной сметы на дополнительные модули.

# 12. Следующий шаг

Предлагаю Наталье подтвердить координатора проекта, выбрать дату технической встречи и передать минимальный пакет первой очереди: актуальные реквизиты, перечень услуг, контакты, сведения о домене и список ответственных. Остальные материалы собираем параллельно по чек-листу.

## Готовый текст сообщения Наталье

Наталья, здравствуйте! Подготовил рабочий оффер и чек-лист по запуску сайта и дальнейшему развитию цифрового контура клиники. Предлагаю разделить работу на два направления: сначала без задержек довести сайт до публикации, а параллельно провести короткую техническую встречу и определить безопасный пилот AI-ассистента для внутренних совещаний. В документе отдельно отметил, что нужно подготовить в первую очередь, какие доступы можно давать без передачи основных паролей и какие вопросы стоит обсудить по Битрикс24, телефонии, Telegram и другим сервисам. Для старта нам достаточно назначить координатора, выбрать дату встречи и собрать минимальный пакет материалов с приоритетом A.

Подготовил: Сергей Бежаев

Телефон: +7 (999) 996-22-06

E-mail: lecmedea@gmail.com

Telegram: @notoruis